****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

..............................................................................

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ นั้น

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณตามระเบียบ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ ให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการดำเนินงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ใดมีความประสงค์จะขอคัดลอกหรือตรวจดูให้ขอคัดลอกหรือตรวจดูได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60

 (ลงชื่อ) พิทักษ์ ตามบุญ

 (นายพิทักษ์ ตามบุญ)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

**คำนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยกำหนดให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน ๓๐ วัน เมื่อมีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

 แผนดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบฯดังกล่าว เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนินงาน และจะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

**สารบัญ**

 **หน้า**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

บทนำ 1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 1

ประโยชน์ของจัดทำแผนการดำเนินงาน 1

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 15

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม 18

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 38

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 42

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการ 45

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

* **บทนำ**
* **วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**
* **ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**
* **ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

**บทนำ**

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เป็นการจัดทำตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

 ๑.๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

 ๑.๒. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ(ถ้ามี)

 ๑.๓. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 ๑.๔. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

**๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 ๒.๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น

 ๒.๒. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

 ๒.๓. เพื่อประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

 ๒.๔. เพื่อจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน

 ๒.๕. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ

**๓**. **ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินการ**

 ๓.๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 ๓.๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

 ๔.๑. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น

 ๔.๒ การดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

 ๔.๓ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

 ๔.๔ การปฏิบัติงานมีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

 ๔.๕ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

**แบบ ผด. 01**

⚫**บัญชีสรุปจำนวนโครงการ**

 **และงบประมาณ**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** **๑.๑ แนวทาง** : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า ทางระบายน้ำ  **1.2 แนวทาง** : ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ | 151 | 18.291.22 | 2,300,20021,800 | 11.840.11 | อบต.ห้วยโจดอบต.ห้วยโจด |
|  **รวม**  | **16** | **19.59** | **2,322,000** | **11.95** |  |
| **๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** **๒.๑ แนวทาง** : ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับ  รายได้ | 3 | 3.65 | 200000 | 1.03 | อบต.ห้วยโจด |
| **รวม**  | **3** | **3.65** | **200,000** | **1.03** |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**  **3.1 แนวทาง :** การพัฒนาด้านสาธารณสุข **๓.2 แนวทาง** : การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ **๓.3 แนวทาง** : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของ ชุมชน **๓.4 แนวทาง** : การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  **๓.5 แนวทาง** : การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน | 2 | 2.44 | 60000 | 0.31 | อบต.ห้วยโจด |
| 2 | 2.44 | 330000 | 1.70 | อบต.ห้วยโจด |
| 6318 | 7.323.6621.95 | 10,824,701235,0002,227,000 | 55.711.2111.46 | อบต.ห้วยโจดอบต.ห้วยโจดอบต.ห้วยโจด /อำเภอ/จังหวัด |
| **รวม** | **31** | **37.81** | **13,676,701** | **70.39** |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา** **๔.๑ แนวทาง :** เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ยกระดับความรู้ และการศึกษา | 7 | 8.54 | 1,767,571 | 9.10 | อบต.ห้วยโจด |
| **รวม** | **7** | **8.54** | **1,767,571** | **9.10** |  |
| **๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **๕.๑ แนวทาง** : การปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | 4 | 4.88 | 330,000 | 1.70 | อบต.ห้วยโจด |
| **รวม** | **4** | **4.88** | **330,000** | **1.70** |  |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ** **๖.๑ แนวทาง** : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน **๖.๒ แนวทาง** : การพัฒนาด้านบุคลากร **๖.๓ แนวทาง** : เสริมสร้างระบบการจัดการบริหารบ้านเมือง ที่ดี  **6.4 แนวทาง :** การให้บริการประชาชน **๖.5 แนวทาง** : การพัฒนาด้านการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน | 2 | 2.43 | 383,000 | 1.97 | อบต.ห้วยโจด |
| 1 | 1.22 | 250,000 | 1.29 | อบต.ห้วยโจด |
| 1 | 1.22 | 100,000 | 0.51 | อบต.ห้วยโจด |
| 116 | 1.2219.51 | 100,000199,700 | 0.511.54 | อบต.ห้วยโจดอบต.ห้วยโจด |
| **รวม** | **21** | **25.60** | **1,132,700** | **5.82** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **82** | **100** | **19,428,972** | **100** |  |

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**แบบ ผด. 02**

 **⚫บัญชีโครงการ**

 **⚫กิจกรรม**

 **⚫งบประมาณ**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แนวทางพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑  | กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 198,700 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายกลางบ้านห้วยโจด หมู่ที่๓ - 11 | กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๔๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 402,000 | หมู่ที่ 3 , 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แนวทางพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยรอบบ้านหนองแสง (ต่อจากเดิม)หมู่ที่ ๔  | กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 199,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ข้างวัดศรีมงคล (ช่วงที่ ๒) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ | กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๙๔,๙๐๐  | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แนวทางพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ซอยตัน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ | กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๖๔,๑๐๐  | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยข้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ | กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๓๕,๕๐๐  | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แนวทางพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านโป่งแค (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖  | กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕1.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐4 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๑๐7,๒๐๐  | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายข้างวัดศิริชัยโย (ต่อจากเดิม) บ้านโป่งแค หมู่ที่ ๖ | ขนาดผิว คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๙๙,๐๐๐  | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แนวทางพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๗ | กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๑๐๕,๒๐๐  | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาฝาย–หนองกุง บ่าง บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๘ | ขนาดผิว คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๒๐๐,๔๐๐  | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แนวทางพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายตะวันตก บ้านป่ารัง หมู่ที่ ๙  | กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๒๒๗,๖๐๐  | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่พัก คสล. บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ ๒ | ระยะทางยาวรวม ๑๔๓ เมตร รายละเอียดดังต่อไปนี้ วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร (ชั้น ๓) จำนวน ๑๓๗ ท่อน พร้อมบ่พัก คสล. จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๒๐๒,๕๐๐  | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แนวทางพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๗  | กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน ๓๐ ฝา รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๙๒,๓๐๐  | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐  | กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน ๔๗ ฝา พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๑๙๙,๙๐๐  | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แนวทางพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างถนนสายห้วยโจด – โป่งแค บ้านโป่งแค หมู่ที่ ๖  | ระยะทางยาวรวม ๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดดังต่อไปนี้ วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร (ชั้น ๓) จำนวน ๔๐ ท่อน พร้อมถมดินปรับระดับพื้นที่จำนวน ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๗๑,๙๐๐  | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

  **1.2 แนวทางพัฒนา : ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผนังฝาย คสล. บริเวณข้ามลำห้วยโจด บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ | ขนาดช่องกว้างระหว่าง ๑.๓๕ – ๑.๕๔ เมตร จำนวน ๙ ช่อง สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | ๒๑,๘๐๐  | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕60**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**2**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

  **2.1 แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ  | โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เช่น สนับสนุนตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นกิน” เพื่อเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และงานอื่นๆ  | ๑๐๐,๐๐๐  | แหล่งน้ำสาธารณะในเขตรับผิดชอบของ อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**2**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

  **2.1 แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นหรือโครงการตามหนังสือสั่งการ  | โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนและประชาชนในพื้นที่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้านหรือชุมชน ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยโจด โดยการจัดกิจกรรมอบรมหรือจัดหาปัจจัยการผลิตด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ หรือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ เช่น ทำน้ำยาล้างจาน แชมพูสระผม ฯลฯ เพื่อใช้ในครัวเรือนหรือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น  | ๕๐,๐๐๐  | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**2**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

  **2.1 แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  | ตามโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยปฏิบัติงานตามช่วงระยะเวลาตามที่ อบต. ห้วยโจดกำหนด  | ๕0,000  | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.1 แนวทางพัฒนา : ด้านสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๓๐,๐๐๐  | พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพ หน่วยกู้ชีพตำบลห้วยโจด  | การฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพหน่วยกู้ชีพตำบลห้วยโจดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  | ๓๐,๐๐๐  | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.2 แนวทางพัฒนา : ด้านกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | แข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบล ได้แก่ ถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ฯลฯ | 2๓0,000  | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตระกร้อ ตาข่าย ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ส่งเสริมการเล่นกีฬาแก้ปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  | 100,000 | ทุกหมู่บ้าน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.3 แนวทางพัฒนา : ด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ  | ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงค์ โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน | ๑,๖๓๒,๐๐๐  | ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.3 แนวทางพัฒนา : ด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันใดสำหรับอายุ โดยผู้สูง ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาทต่อเดือน อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาทต่อเดือน อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาทต่อเดือน และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน | ๘,๖๗๐,๐๐๐  | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.3 แนวทางพัฒนา : ด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | สนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  | ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติ โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  | ๔๘,๐๐๐  | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.3 แนวทางพัฒนา : ด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลห้วยโจด  | ๑๑๕,๐๐๒ | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 ที่กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป มีหน้าที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมต่อสำนักงานประกันสังคม โดยให้นายจ้างมีหน้าที่ นำส่งเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างและนายจ้างฝ่ายละ ๕ % ของค่าจ้างทุกเดือน | ๑๘๔,๓๖๘  | อบต.ห้วยโจด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.3 แนวทางพัฒนา : ด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายได้ โดยไม่รวมประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน  | ๑๗๕,๓๓๑  | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.4 แนวทางพัฒนา : ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เช่น ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป  | ๖0,000  | ทุกหมู่บ้าน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุธศาสนา  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ | ๑๐,000  | ทุกหมู่บ้าน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.4 แนวทางพัฒนา : ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  | เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ อันเป็นประเพณีที่ดีงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดำเนินงาน/จัดกิจกรรม ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน | 165,000 | ทุกหมู่บ้าน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.5 แนวทางพัฒนา : ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  | เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพโภชนาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ | ๒๐,๐๐๐  | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันท้องถิ่นไทย  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐  | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.5 แนวทางพัฒนา : ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ | 10,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.5 แนวทางพัฒนา : ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  | เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวนโยบายของรัฐบาล หรือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  | 50,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.5 แนวทางพัฒนา : ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการเพื่อดำเนินการตามหนังสือสั่งการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ | เพื่อจ่ายตามโครงการเพื่อดำเนินการตามหนังสือสั่งการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย | 50,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ | 100,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.5 แนวทางพัฒนา : ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | อุดหนุน อบต.หนองกุงใหญ่  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอกระนวน หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ของอบต. ระดับอำเภอ ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ  | 30,000 | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ของอบต. ระดับอำเภอ  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช | 36,000 | อำเภอกระนวน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.5 แนวทางพัฒนา : ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  | ๒๐,๐๐๐  | จังหวัดขอนแกน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน | 35,000 | อำเภอกระนวน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.5 แนวทางพัฒนา : ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ อำเภอกระนวน  | 50,000 | อำเภอกระนวน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) | 20,000 | จังหวัดขอนแก่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.5 แนวทางพัฒนา : ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอกระนวน เช่น การถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และงานรัฐพิธีอื่นๆ | 20,000 | อำเภอกระนวน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน เช่น เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก/บ่อซีเมนต์ เป็นต้น หรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  | 40,000 | โรงเรียนในเขต อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.5 แนวทางพัฒนา : ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สำหรับสนับสนุนการการจัดกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด | 30,000 | โรงเรียนในเขตอบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.5 แนวทางพัฒนา : ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อัตราคนละ ๒๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๓๘๙ คน เป็นเวลา2๐0 วัน  | 1,556,000 | โรงเรียนในเขตอบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

  **3.5 แนวทางพัฒนา : ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน**  **(แผนงานรักษาความสงบภายใน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  | 100,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ อปพร.อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการจัดกิจกรรมชุมนุมสวนสนามเนื่องใน “วัน อปพร. | ๑๐,๐๐๐  | อำเภอกระนวน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**4**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

  **4.1 แนวทางพัฒนา : ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ยกระดับความรู้และการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ หรือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 130,000 | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียน ๑๐๓ คน อัตราคนละ ๒๐ บาท/คน/วัน เป็นเวลา 2๔๕ วัน เป็นเงิน ๔๙๙,๘๐๐ บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  | ๕๐๔,๗๐๐  | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**4**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

  **4.1 แนวทางพัฒนา : ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ยกระดับความรู้และการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อัตราคนละ  7.๓๗ บาท/คน/วัน จำนวน ๓๘๙ คน เป็นเวลา 260 วัน  | ๗๔๕,๔๐๒  | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง จำนวนนักเรียน ๑๐๓ คน อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน เป็นเวลา 2๖0 วัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ๑๙๗,๓๖๙  | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**4**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

  **4.1 แนวทางพัฒนา : ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ยกระดับความรู้และการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯ | 10,000 | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) จำนวนนักเรียน ๑๐๓ คน อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  | ๑๗๕,๑๐๐  | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**4**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

  **4.1 แนวทางพัฒนา : ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ยกระดับความรู้และการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการนิทัศการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนและผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิทัศการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนและผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

5. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

  **5.1 แนวทางพัฒนา : ด้านการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการลดคัดแยกปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด  | เพื่อจ่ายตามโครงการลดคัดแยกปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด เช่น การจัดอบรม การรณรงค์ประสัมพันธ์การคัดแยกขยะ | ๓๐,๐๐๐  | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เช่น สนับสนุนตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นกิน” เพื่อเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และงานอื่นๆ | 100,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

5. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

  **5.1 แนวทางพัฒนา : ด้านการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการหรือจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียตริ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 50,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**5**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

  **5.1 แนวทางพัฒนา : ด้านการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกำจัดขยะ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองกระนวน ตามข้อตกลงร่วมกัน | 150,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**6**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ**

  **6.1 แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบต.เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ  | 33,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น  | ๓๕๐,๐๐๐  | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**6**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ**

  **6.2 แนวทางพัฒนา : พัฒนาบุคลากร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ  | 250,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ**

  **6.3 แนวทางพัฒนา : เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานให้น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้เกิดภาพรวมที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ สถานที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น | 100,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ**

  **6.4 แนวทางพัฒนา : การให้บริการประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ/บริการประชาชน  | เพื่อลดอุบัติภัยและป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลต่าง ๆ | 100,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ**

  **6.5 แนวทางพัฒนา : การพัฒนาด้านการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในสำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 4,300  | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องถ่ายเอกสาร  | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว – ดำ ความเร็ว ๑๐ แผ่นต่อนาที | ๕๐,๐๐๐  | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ประตูปิด-เปิด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ประตูปิด-เปิด จำนวน ๒ หลัง ๆ | ๑๑,000  | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | กล้องถ่ายวีดีโอ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอจำนวน ๑ ตัว  | 15,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สายส่งน้ำดับเพลิง  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงจำนวน ๑ ตัว | ๒๐,๐๐๐  | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ชุดลำโพงอเนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลำโพงอเนกประสงค์จำนวน ๑ ตัว | 10,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพักลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นจำนวน ๑ ตัว | 20,000 | อบต.ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ**

  **6.5 แนวทางพัฒนา : การพัฒนาด้านการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในสำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ประตูปิด-เปิด  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ประตูปิด-เปิด จำนวน ๑ หลัง ๆ ละ 5,๕00 บาท | ๕,๕00  | อบต.ห้วยโจด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย | ๑๖,๐00  | อบต.ห้วยโจด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง  | ๓๒,๐๐๐  | อบต.ห้วยโจด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network  | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network  | ๑๒,๐00  | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ชุดฉากกั้นห้อง  | เพื่อจัดซื้อฉากกั้นห้อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขนาด ๖ เมตร x ๑๐ เมตรวัสดุพลาสติกพับได้ จำนวน ๑ ชุด | 40,000 | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ**

  **6.5 แนวทางพัฒนา : การพัฒนาด้านการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในสำนักงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖0** | **พ.ศ. ๒๕๖1** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน  | เพื่อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน โต๊ะขนาด ๕๕ x ๖๐ x ๑๒๐ ซม. หน้าโต๊ะเป็นไม้โครงสร้างเป็นเหล็ก พร้อมเก้าอี้ ๖ ตัว จำนวน ๑๐ ชุด | ๓๐,๐๐๐ | อบต.ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3  | 7,900  | อบต.ห้วยโจด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน  | มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย | 16,000 | อบต.ห้วยโจด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง | ๑๐,๐00  | อบต.ห้วยโจด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |