****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ฉบับที่ 4)**

**.............................................**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จาก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 4) ตามระเบียบดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนดังกล่าว เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ใดมีความประสงค์จะขอคัดลอกหรือตรวจดูให้ขอคัดลอกหรือตรวจดูได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด หรือที่เว็บไซต์ [www.huayjod](http://www.huayjod) – kk.go.th

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564



 (นายพิทักษ์ ตามบุญ)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ฉบับที่ 4)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านป่ารัง ถึง ถนนลาดยางข้างค่ายทหาร หมู่ที่ 9 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร และวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 1 จุด จำนวน 7 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 498,600 | หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ฉบับที่ 4)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖5** | **พ.ศ. ๒๕๖4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนสัง หมู่ที่ 7 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 98.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม จำนวน 1 จุด หรือมีพื้นที่ คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า 501.50 ตารางเมตร และวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 1 จุด จำนวน 8 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 301,700 | หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |